ALPHA DEVELOPMENT EXECUTION PLAN

FreeFlexVPN

상세 개발 실행계획서 v2.0

새 기획의 핵심 가치를 실제 기능과 디자인 UX로 먼저 구현해 가장 빠른 안전 알파를 공개한다.

기준일: 2026-08-01

상태: 설계 완료 · 구현 승인 · 알파 대기

TTFV: 구현 시작 후 4~6 개발시간

A0 후보: 44~60 개발시간 · 서버 접근 후 최단 5개 작업일

범위: 실제 무료 VPN · 순간 UX · 3잔액 · 추천 보상

후행: 실제 금전 결제는 A1 유료 알파로 분리

첫 릴리스

R3-ui-truth: 서울 허구 항목 제거 · 실제 서버 카탈로그 · 보호 상태 5단계

# 0. 실행 결론

가장 빠른 알파는 기능을 절반만 만드는 버전이 아니다. 무료 실제 VPN + 순간 중심 UX + 3잔액 데이터 지갑 + 실제 보호 확인 + 양쪽 추천 보상까지 하나의 완결된 무료 알파로 만든다. 실제 카드 결제는 PG·사업자·환불·법무 경계 때문에 무료 알파와 분리해 A1 유료 알파로 후행한다.

- 첫 가시 변화 목표(TTFV): 구현 시작 후 4~6 개발시간 안에 R3 진실한 상태 UI 공개

- A0 무료 알파 후보: 44~60 개발시간

- A0 외부 알파 목표: 서버 접근이 준비된 뒤 최단 5개 작업일

- A1 유료 알파: PG·사업자·정책 승인 후 별도 일정

- 일정 숫자는 추정이다. 실제 서버·기기·외부 승인 대기시간은 포함하지 않으며 매 릴리스에서 실측으로 갱신한다.

속도를 위해 생략하지 않는 것은 실제 보호 상태, 킬 스위치, DNS/IPv6 누수 방지, 재연결, 잔액 무결성, 추천 중복 지급 방지, 공개 검증이다.

# 1. 알파의 정확한 범위

## 1.1 A0 무료 알파에 반드시 포함

- 월 1GB 무료 실제 쿼터

- 무료·추천·구매 3잔액 지갑과 차감 순서

- 공용 Wi-Fi·여행·지역 웹·연결 문제의 순간 카드 4개

- 목적 선택 없이 시작하는 바로 연결 경로

- 공식 WireGuard 앱 설정과 사용자 기기 내 개인키 생성

- 실제 터널·출구 IP·최근 확인 시각을 사용한 보호 상태

- DNS·IPv6 보호와 OS별 킬 스위치 안내·검증

- Wi-Fi↔모바일·절전·재시작 후 재연결 검증

- 실제 가동 서버만 보여 주는 카탈로그

- 세션 사용량·잔액 변화·최대 2분 동기화 지연 고지

- 친구의 첫 실제 터널 + 누적 100MB 후 양쪽 500MB

- 추천인 월 5건 상한과 자기·순환·중복 추천 차단

- 활성 기기 키 2개와 즉시 폐기

- 개인정보·로그·삭제·장애 상태의 정직한 화면

## 1.2 A0에서 실제로 작동하지만 돈은 받지 않는 부분

- 3GB·10GB·30GB 충전 UI와 최종 확인 화면

- 운영자 전용 서명 테스트 크레딧으로 구매 잔액 원장·차단 해제 왕복 검증

- 가격은 지불의사 미검증, 결제는 알파에서 비활성으로 명확히 표시

테스트 크레딧은 실제 결제나 유료 사용자 증거가 아니다.

## 1.3 A1 유료 알파로 분리

- 실제 PG 승인·취소·영수증·환불·분쟁

- 통신판매·세금·사업자 계약

- 실제 카드·계좌 결제

- 환불 후 잔액 회수·이미 사용된 잔액 처리

외부 결제 대기가 A0 무료 VPN 공개를 막지 않도록 릴리스를 분리한다.

## 1.4 알파에서 제외

- 네이티브 자체 VPN 클라이언트

- 20개국 동시 확장

- 100GB·300GB 기본 판매

- 스트리밍 해제 보장

- P2P·고강도 검열 우회

- 출석·레벨·배지·광고

- 자동 연락처 업로드

# 2. 알파 사용자 경험

## 2.1 첫 사용 흐름

- 시작 — “VPN이 가끔 필요하다면 매달 내지 마세요.”

- 약속 확인 — 월 1GB 무료, 추천·구매 데이터 무기한, 자동결제 없음

- 최소 동의 — 수집 정보, 개인키 경계, 삭제 방법

- 기기 설정 — 브라우저에서 WireGuard 키를 만들고 공개키만 서버로 전송

- 순간 선택 — 공용 Wi-Fi·여행·지역 웹·연결 문제 또는 바로 연결

- WireGuard 이동 — 공식 앱에서 프로필 가져오기

- 보호 확인 — PWA로 돌아와 실제 출구 IP·최근 핸드셰이크 확인

- 세션 종료 — 사용량, 남은 잔액, 다음에 쓸 수 있는 예상치

## 2.2 반복 사용 흐름

- 홈에서 마지막 정상 서버와 현재 잔액 확인

- 바로 연결 또는 순간 카드 선택

- 공식 WireGuard 앱에서 터널 시작

- PWA의 보호 확인으로 실제 상태 확인

- 종료 뒤 세션 요약 확인

PWA는 OS VPN을 직접 켰다고 가장하지 않는다. 버튼 이름도 VPN 연결보다 WireGuard에서 연결과 보호 확인을 사용한다.

## 2.3 추천 흐름

- 첫 성공 세션 또는 두 번째 성공 세션 뒤 추천 제안

- 링크·QR·메신저 공유

- 친구가 추천 토큰으로 가입

- 첫 실제 터널 성공

- 누적 100MB 달성

- 하나의 데이터베이스 트랜잭션으로 양쪽 500MB 지급

- 양쪽 데이터 지갑과 추천 진행 화면에 반영

## 2.4 잔액 부족 흐름

- 50%, 20%, 100MB에서 조용한 알림

- 현재 세션 사용 속도로 부족 가능성 표시

- A0에서는 무료·추천 데이터 획득 안내와 테스트 크레딧만 제공

- A1에서는 3GB·10GB 중심 결제로 연결

- 월 50GB 초과 예상 시 정액제가 유리할 수 있음을 먼저 표시

# 3. 디자인 UX 적용 계획

## 3.1 유지할 디자인 언어

- 현재 채택된 짙은 네이비 배경과 민트 포인트

- 큰 원형 상태 오브젝트

- 무료·무기한·비구독 약속의 반복 노출

- 한 손 모바일 사용과 넉넉한 터치 영역

- 프로토타입과 실제 기능의 경계 고지

## 3.2 새 핵심 컴포넌트

| 컴포넌트 | 역할 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Moment Card | 사용 목적 4개를 쉬운 문장으로 제시 | 기본·선택·비활성 |
| Truth Orb | 실제 보호 상태 표시 | 설정 필요·확인 중·보호됨·제한됨·끊김 |
| Wallet Stack | 무료·추천·구매 잔액과 차감 순서 | 정상·저잔액·동기화 지연·오류 |
| Session Receipt | 이번 세션 사용량과 잔액 변화 | 측정 중·확정·지연 |
| Referral Rail | 친구의 자격 진행과 양쪽 보상 | 공유·가입·보호·100MB·지급·보류 |
| Live Catalog | 실제 가동 서버만 표시 | 정상·혼잡·점검·사용 불가 |
| Safety Sheet | OS별 킬 스위치·DNS/IPv6·재연결 상태 | 통과·설정 필요·확인 불가 |

## 3.3 12화면 알파 적용 순서

| 순서 | 화면 | 알파 핵심 기능 | 구현 릴리스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 순간 홈 | 순간 카드·바로 연결·Truth Orb | R3·R4 |
| 2 | 보호 상태 | 터널·출구 IP·최근 확인 | R3·R6 |
| 3 | 국가 선택 | 실제 서버 카탈로그 | R3 |
| 4 | 데이터 지갑 | 3잔액·차감 순서·동기화 | R5 |
| 5 | 사용 기록 | 세션 영수증·월 합계 | R5 |
| 6 | 친구와 나누기 | 링크·QR·보상 진행 | R7 |
| 7 | 설정 | 클라이언트 키·공식 앱 연결 | R4·R6 |
| 8 | 기기 관리 | 2키 제한·폐기 | R5 |
| 9 | 용량 충전 | 3·10·30GB, A0 결제 비활성 | R5 |
| 10 | 시작 | v2 가치 문장 | R4 |
| 11 | 동의 | 최소 수집·개인키·삭제 | R4 |
| 12 | 안전·계정 | 상태·정책·내보내기·삭제 | R6 |

## 3.4 접근성·모바일 계약

- 터치 목표 최소 44×44 CSS px

- 색상만으로 상태를 구분하지 않고 아이콘·문장 병행

- 주요 상태는 스크린리더 라이브 영역으로 알림

- 키보드 초점 순서는 시각 순서와 동일

- 하단 내비게이션이 CTA를 가리지 않도록 실제 오클루전 검사

- 320px 폭과 200% 확대에서도 핵심 행동·잔액·상태가 잘리지 않음

- 애니메이션 감소 설정을 존중

# 4. 기술 아키텍처

## 4.1 구성

| 계층 | 알파 채택 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 공개 앱 | GitHub Pages PWA v2 | 화면·클라이언트 키 생성·API 호출·정직한 상태 |
| 제어 API | Python 최소 API 서비스 | 세션·서버 카탈로그·지갑·추천·기기 계약 |
| 제어 저장소 | SQLite WAL + append-only 원장 | 알파 100명 계정·잔액·추천·멱등 사건 |
| 패널 노드 | Hetzner 계열 별도 노드 | API·DB·봇·모니터링·백업 |
| exit 노드 | 서로 다른 공급자 최소 2곳 | WireGuard 터널·사용량 카운터·차단 |
| 알림 | Telegram bot | 동의·claim·상태·폐기·장애 알림 |
| 공개 확인 | /v1/check | 요청이 실제 exit IP를 통과했는지 무상태 판정 |

SQLite는 A0의 단일 제어 노드·100명 범위에서 가장 빠른 선택이다. WAL, 트랜잭션, 원자 백업을 사용하고 쓰기 경합·복구시간이 기준을 넘으면 PostgreSQL로 이동한다. PostgreSQL을 미리 도입해 알파를 늦추지 않는다.

## 4.2 데이터 모델

| 엔터티 | 핵심 필드 | 무결성 규칙 |
| --- | --- | --- |
| accounts | account_id, consent_version, created_at | HMAC 가명 ID, 원 Telegram ID 저장 금지 |
| sessions | token_hash, account_id, expires_at, revoked_at | 원 토큰 저장 금지, 만료·회전 |
| devices | device_id, account_id, wg_public_key, status | 계정당 활성 2개, 공개키 유일 |
| wallet_entries | entry_id, account_id, bucket, delta, reason, idem_key | append-only, idem_key 유일, 합계 음수 금지 |
| usage_events | node_id, peer_id, epoch, rx, tx, idem_key | 누적 카운터 롤백 처리, 중복 수신 무효 |
| referrals | referral_id, inviter, invitee, token_hash, status | 자기·순환·중복 귀속 금지 |
| reward_events | referral_id, side, bytes, idem_key | 양쪽 지급을 한 트랜잭션으로 처리 |
| servers | server_id, country, city, health, capacity | 실제 가동·계약된 서버만 공개 |
| audit_events | category, subject, result, timestamp | 방문 사이트·콘텐츠·DNS 원문 금지 |

## 4.3 지갑 처리

- 사용량 사건을 멱등 키로 수신한다.

- 누적 카운터에서 검증된 증가분만 계산한다.

- 무료→추천→구매 순서로 한 트랜잭션에서 차감한다.

- 차감 뒤 사용 가능 잔액이 0이면 차단 스냅샷을 만든다.

- 스냅샷을 exit 노드에 서명 전달한다.

- exit 노드가 적용 결과를 회신하면 상태를 확정한다.

- 저장 실패 시 기존 차단 상태를 임의로 풀지 않고 오류를 표시한다.

## 4.4 추천 처리

- 256비트 무작위 추천 토큰 생성 후 해시만 저장한다.

- 신규 계정에 한 번 귀속한다.

- 첫 보호 성공 사건과 누적 100MB를 확인한다.

- 추천인 월 5건 상한과 자기·순환·중복·속도 제한을 확인한다.

- 하나의 트랜잭션에서 추천인·피추천인 earned 항목을 각각 +500MB 기록한다.

- 동일 referral_id 재실행은 기존 결과를 반환하고 재지급하지 않는다.

- 의심 건은 지급 전 보류하며 이미 사용한 보상을 음수로 회수하지 않는다.

## 4.5 인증과 토큰

- 기존 Telegram HMAC 가명 ID와 10분 1회용 claim을 유지한다.

- claim 교환 뒤 짧은 access token과 회전 가능한 device session을 발급한다.

- 토큰 원문은 로그·URL·Git에 남기지 않는다.

- PWA 저장은 IndexedDB를 우선 사용하고 실패하면 메모리 세션으로 계속 작동하되 재방문 유지 불가를 알린다.

- 서드파티 스크립트를 쓰지 않고 엄격한 CSP로 XSS 표면을 줄인다.

## 4.6 WireGuard 개인키

알파의 기본 경로는 브라우저의 검토된 X25519 구현으로 개인키를 기기 안에서 생성하고 공개키만 API에 전송하는 것이다.

- 2시간 기술 스파이크에서 iOS Safari·Android Chrome·Windows Chrome 지원을 확인한다.

- 생성 직후 네트워크·로그·오류 보고에 개인키가 0회 등장하는지 검사한다.

- 지원 실패 시 공식 WireGuard 앱에서 키를 생성하고 공개키만 붙여넣는 수동 경로로 전환한다.

- 서버에서 개인키를 생성해 편의를 얻는 우회는 사용하지 않는다.

## 4.7 실제 보호 확인

/v1/check는 요청 출발 IP가 가동 중인 FreeFlexVPN exit IP인지, 서버 상태가 정상인지, 확인 시각이 언제인지 반환한다. PWA는 다음 세 근거를 조합한다.

- 공개 확인 엔드포인트가 exit IP를 확인

- 해당 피어의 최근 WireGuard 핸드셰이크가 허용 시간 안에 존재

- DNS·IPv6·킬 스위치 검증 상태가 목표 OS 계약을 충족

브라우저가 확인할 수 없는 항목은 확인 불가로 표시하며 보호됨으로 승격하지 않는다.

# 5. API 계약

| 메서드·경로 | 역할 | 알파 응답 핵심 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/claims/exchange | 1회 claim 교환 | session, account summary |
| GET /v1/catalog | 실제 서버 목록 | health, country, city, measured_at |
| POST /v1/devices | 공개키 등록 | device_id, config fields |
| DELETE /v1/devices/{id} | 키 폐기 | revoked_at, enforcement status |
| GET /v1/wallet | 3잔액 조회 | free, earned, paid, synced_at |
| GET /v1/usage | 세션·월 사용량 | sessions, monthly total, lag |
| GET /v1/check | 실제 exit 확인 | protected, exit, checked_at |
| POST /v1/referrals | 추천 링크 발급 | share_url, qr_payload |
| GET /v1/referrals | 추천 진행 조회 | invited, qualified, rewarded, held |
| POST /internal/usage | exit 사용량 수신 | accepted, duplicate, block snapshot |
| POST /internal/test-credits | A0 테스트 크레딧 | signed operator-only result |

모든 변경 API는 idempotency key, 입력 상한, 인증, 감사 사건, 오류 코드 계약을 갖는다.

# 6. 파일 단위 작업 분해

## 6.1 새 파일

| 경로 | 역할 | 전용 검사 |
| --- | --- | --- |
| 20_SRC/html_templates/app_v2.html | v2 12화면·상태·순간 UX | test_app_v2_contract.py |
| 20_SRC/app/wallet_ledger.py | 3잔액 append-only 원장 | test_wallet_ledger_v2.py |
| 20_SRC/app/referral_ledger.py | 추천 귀속·자격·양쪽 지급 | test_referral_ledger.py |
| 20_SRC/app/server_catalog.py | 실제 서버만 노출 | test_server_catalog.py |
| 20_SRC/app/control_api.py | API 계약과 인증 경계 | test_control_api.py |
| 20_SRC/app/connection_check.py | exit·핸드셰이크 확인 | test_connection_check.py |
| 20_SRC/app/client_keygen.js | 기기 내 X25519 키 생성 | test_client_keygen.mjs |
| 20_SRC/app/db_migrations/001_v2_alpha.sql | 알파 DB 스키마 | test_schema_migration.py |

## 6.2 수정 파일

| 경로 | 변경 |
| --- | --- |
| 20_SRC/infra/quota_agent.py | earned 잔액·사용량 멱등 사건·서명 스냅샷 |
| 20_SRC/app/telegram_onboarding.py | v2 session 교환·추천 토큰 경계 |
| 20_SRC/app/telegram_flow.py | v2 상태·기기·추천 안내 |
| 20_SRC/build_web_assets.py | app_v2 빌드·버전·manifest |
| 20_SRC/github_pages/pages.yml | v2 공개 계약·캐시·마커 |
| 30_DEPLOY/app.html | 검증된 v2 공개 후보로만 교체 |
| 10_STATE/CONTRACTS.json | 생성기에서 v2 제품 계약 추가 |

기존 v1.1 파일은 롤백용으로 보존하고 덮어쓰지 않는다.

# 7. 릴리스 열차

## R3-ui-truth — 첫 가시 변화

- 예상 개발시간: 4~6시간

- 사용자 변화: 대한민국·서울 제거, 예시 지연시간 제거, 실제 상태 5단계, 실제 VPN 미연결 고지

- 전용 검사: 서버 카탈로그에 허구 위치 0, 보호 거짓 양성 0, 오클루전

- 공개 조건: 영향 검사 + 전체 회귀 + 익명 HTTP 3회 + 브라우저 + QR

## R4-moment-home — 새 기획의 얼굴

- 예상 개발시간: 6~8시간

- 사용자 변화: 순간 카드 4개, 바로 연결, v2 시작·동의·설정 흐름

- 전용 검사: 목적 선택 없이 진행 가능, 목적은 네트워크 전송 0, 320px·200% 확대

- 공개 조건: R3와 같은 공개 관문을 새 후보로 다시 수행

## R5-wallet — 데이터 신뢰

- 예상 개발시간: 10~14시간

- 사용자 변화: 3잔액 지갑, 세션 영수증, 저잔액, 테스트 크레딧

- 전용 검사: 차감 순서, 월 전환, 중복 사용량, 저장 실패, 음수 잔액, 재부팅 복구

- 공개 조건: UI는 실제 API 또는 명확한 연결 대기만 표시

## R7-referral — 성장 루프

- 예상 개발시간: 10~14시간

- 사용자 변화: 공유 링크·QR·진행 레일·양쪽 500MB

- 전용 검사: 정상·자기·순환·중복·월 상한·동시 지급·지급 실패 원자성

- 공개 조건: 기능 플래그 OFF로 먼저 배포하고 정상 내부 사건 통과 후 소수 알파에 ON

## R6-real-vpn — 실제 알파 승격

- 예상 개발시간: 서버 접근 후 10~14시간

- 사용자 변화: 실제 WireGuard 연결과 보호 확인

- 전용 검사: iOS·Android·Windows의 IP·DNS·IPv6·킬 스위치·망 전환·절전·재시작

- 공개 조건: 실제 서버 2곳, 소비자 확인 엔드포인트, 같은 후보의 기기 증거

## A0-alpha — 무료 외부 알파

- 예상 안정화: 4~6시간

- 사용자 변화: 실제 무료 VPN, 순간 UX, 지갑, 추천이 하나의 흐름으로 동작

- 공개 조건: 제3자 5명 중 4명 이상 문의 없이 첫 보호 성공, 중대 잔액·보호 결함 0

R7 번호가 R6보다 먼저 구현될 수 있지만 외부 추천 ON은 실제 터널 자격 사건이 있는 R6 이후다.

# 8. 가장 빠른 시간표

## 서버 접근 전 — 비차단 30~42시간

| 구간 | 작업 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 0~6h | R3 UI truth | 첫 공개 변화 |
| 6~14h | R4 moment home | v2 핵심 UX 공개 |
| 14~28h | R5 wallet·DB·세션 요약 | 실제 3잔액 로컬 후보 |
| 28~42h | R7 referral·공유·부정사용 | 실제 추천 로컬 후보 |

## 서버 접근 후 — 14~18시간

| 구간 | 작업 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 0~3h | 제어·exit 노드 배포, secret 주입 | 실제 런타임 |
| 3~6h | 클라이언트 키·피어·check 연결 | 첫 실제 터널 후보 |
| 6~12h | 3개 OS 안전 주행 | 대상환경 증거 |
| 12~14h | 장애·복구·쿼터·추천 자격 | 안전 알파 후보 |
| 14~18h | 제3자 5명 온보딩·수정 | A0 공개 판정 |

실기기·참여자 일정은 개발시간과 별개다. 이들이 즉시 준비되지 않으면 알파 후보는 만들 수 있지만 외부 알파 완료라고 말하지 않는다.

# 9. 병렬 차선과 충돌 표면

| 차선 | 작업 | 충돌 표면 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX | R3→R4→R5 화면 | app_v2.html 단일 파일 | 한 명이 직렬 소유 |
| 원장 | wallet·referral·migration | SQLite schema·transaction | 같은 migration 순서로 직렬 |
| 인프라 | catalog·check·quota event | API 모델과 peer ID | 계약 먼저 고정 후 병렬 |
| 검증 | 브라우저·단위·음성 대조 | 산출물 읽기 | 구현과 동시 선행 작성 |
| 외부 | 서버·기기·참여자 | 권한·물리 일정 | 준비되는 즉시 R6에 합류 |

같은 파일·DB 마이그레이션·API 모델을 동시에 고치지 않는다. 테스트·문서·독립 순수함수는 병렬로 준비한다.

# 10. 검증 계획

## 10.1 자동 검사

| 묶음 | 최소 사례 |
| --- | --- |
| UI·상태 계약 | 18 |
| 순간 흐름·접근성 | 16 |
| 3잔액 지갑 | 24 |
| 사용량 멱등·복구 | 16 |
| 추천·보상 | 28 |
| 카탈로그·보호 확인 | 18 |
| 클라이언트 키 경계 | 10 |
| Telegram·session | 12 |
| 기존 전체 회귀 | 기존 전건 |

숫자는 목표 사례 수이며 실제 신설 검사는 음성 대조까지 통과해야 개수에 센다.

## 10.2 필수 음성 대조

- 서울 서버를 카탈로그에 넣으면 실패

- PWA 버튼만 ON이고 check가 직접 IP이면 보호됨 검사가 실패

- DNS 또는 IPv6 확인 실패를 보호됨으로 승격하면 실패

- 같은 usage event를 두 번 보내도 한 번만 차감

- 저장을 강제 실패시켜도 원장 원본과 기존 차단 상태 보존

- 추천인=피추천인이면 실패

- A→B→A 순환 추천이면 지급 보류

- 자격 사건을 동시에 두 번 보내도 양쪽 각 500MB 한 번만 지급

- 월 6번째 추천은 지급하지 않고 명시 상태 반환

- 개인키가 네트워크 요청·로그·DOM 영구 저장에 나타나면 실패

- 100GB·300GB가 기본 가격 화면에 나타나면 실패

## 10.3 실제 기기 행렬

| 관문 | iOS | Android | Windows |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로필 설치·연결 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 출구 IP 확인 | 필수 | 필수 | 필수 |
| DNS 누수 | 필수 | 필수 | 필수 |
| IPv6 누수 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 킬 스위치·동등 설정 | 필수 | 필수 | 필수 |
| Wi-Fi↔모바일 | 필수 | 필수 | 해당 없음 |
| 절전·재시작 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 쿼터 소진·복구 | 1개 OS 이상 | 1개 OS 이상 | 1개 OS 이상 |

## 10.4 공개 검증

각 공개 릴리스는 다음을 새 후보에서 다시 수행한다.

- 소스·빌드·manifest·runtime marker 정합성

- 영향 검사와 전체 회귀

- 공개 진입점 무캐시 HTTP 최소 3회

- 실제 브라우저 렌더·터치·접근성

- 익명 접근

- 최신 QR 실제 디코딩과 링크 동일성

- 공개 파일 해시 readback

이전 릴리스의 공개 증거를 다음 후보에 재사용하지 않는다.

# 11. 알파 완료 기준

## A0 알파 후보

- R3·R4·R5·R7 코드와 전용 검사 완료

- 실제 서버 배포 전이면 B/K까지만 표시

- 공개 PWA는 미연결 기능을 실제처럼 표시하지 않음

## A0 대상환경 준비 완료

- 실제 서버 2곳

- 3개 OS 안전 행렬 통과

- 보호 거짓 양성 0

- 지갑 음수·중복 차감 0

- 추천 중복 지급 0

- 장애·저장 실패 시 기능 정지·데이터 손실·거짓 고지 0

## A0 외부 알파 완료

- 동의된 제3자 5명 중 4명 이상 문의 없이 첫 보호 성공

- 각 증거에 앱 버전·기기·OS·시각 기록

- 추천은 최소 1건의 실제 자격 왕복을 확인하되, 참가자 동의 필요

- 중대 개인정보·보호·잔액 결함 0

실사용자 증거가 없으면 알파 후보 또는 대상환경 준비 완료라고만 말하고 알파 완료라고 하지 않는다.

# 12. 관측과 운영

## 수집

- 가입·claim 성공/실패

- 기기 등록·폐기

- 서버 건강·핸드셰이크 신선도

- 피어별 누적 전송 바이트

- 지갑 사건·추천 자격·지급 상태

- 오류 코드·버전·OS 범주

## 수집 금지

- 방문 URL·호스트명

- DNS 질의 원문

- 콘텐츠·패킷 본문

- 연락처

- WireGuard 개인키

- Telegram 원 ID

## 알림

- check 실패 3회 연속

- 노드 건강 3분 이상 실패

- 원장 저장·백업 실패 1회

- 잔액 불일치 또는 음수 시도 1회

- 추천 지급 중복 시도 급증

- 호스터 abuse 신고 즉시

# 13. 배포와 롤백

## PWA

- GitHub Pages release-train 유지

- v1.1 공개 해시와 파일 보존

- v2 기능 플래그: wallet, referral, live_tunnel

- API가 준비되지 않으면 기능별 연결 대기 상태

- 공개 실패 시 직전 해시로 롤백하고 QR 표시 버전도 함께 복구

## API·DB

- 버전이 있는 이미지·설정·DB migration

- 배포 전 SQLite 온라인 백업과 해시

- migration은 전진·롤백 SQL 또는 복원 경로 보유

- API 실패 시 exit 노드는 마지막 검증 차단 스냅샷을 유지

- 새 지급·차감은 중단하고 읽기 가능한 마지막 확정 잔액을 고지

## exit 노드

- 공급자 2곳 분산

- cloud-init·구성 해시 보존

- 새 노드는 연결·누수·쿼터 통과 전 카탈로그 미노출

- 장애 노드는 즉시 점검으로 내려 신규 선택 차단

# 14. 가장 빠른 경로를 지키는 절단 규칙

## 절대 자르지 않음

- 보호 상태의 진실성

- 킬 스위치·DNS/IPv6·재연결 관문

- 3잔액 무결성과 저장 실패 안전

- 추천 원자 지급·중복 방지

- 개인정보·개인키 경계

- 공개·QR·실기기 검증

## 먼저 자름

- 장식 애니메이션

- 30GB 이상 팩 노출

- 서버 국가 수

- 추천 공유 채널의 부가 기능

- 세부 통계 차트

- 네이티브 앱

## A0와 분리

- 실제 결제

- 앱스토어 심사

- 대규모 국가 확장

- 고급 최적 서버 알고리즘

# 15. 작업 책임과 사용자 행동

## 개발 측 자율 수행

- v2 UI·UX·PWA

- API·DB·원장·추천·카탈로그

- 테스트·음성 대조·빌드·공개 웹 배포

- 배포 스크립트·운영 체크·문서

- 비밀 없는 서버 구성 후보

## 사용자 대행동

- 서버 결제·계정·SSH 접근 제공

- PG·사업자·환불 권한

- 앱스토어 계정

- 실기기 조작 승인

- 파일럿 참가자 모집·동의

- 호스터·법률·세무 제3자 연락

서버 결제는 실제 R6의 임계 경로이지만 R3~R5·R7 로컬 구현을 막지 않는다.

# 16. 위험과 대응

| ID | 위험 | 사용자 영향 | 최소 가역 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-P0-01 | PWA 보호 거짓 양성 | 보호되지 않은 통신 | check+핸드셰이크 없으면 보호됨 금지 |
| A-P0-02 | 개인키 브라우저 유출 | 계정·터널 탈취 | 기기 생성·네트워크 0·수동 공개키 경로 |
| A-P0-03 | 원장 중복 차감 | 잔액 손실 | append-only·멱등 키·트랜잭션 |
| A-P0-04 | 추천 중복 지급 | 남용·원가 증가 | referral_id·side 유일·원자 양쪽 지급 |
| A-P1-01 | SQLite 쓰기 경합 | 잔액 지연 | WAL·단일 writer·임계치 후 PostgreSQL |
| A-P1-02 | 외부 WireGuard 앱 이탈 | 첫 성공 감소 | 단계 표시·딥링크 조사·네이티브 게이트 |
| A-P1-03 | 서버 공급 중단 | 연결 불가 | 공급자 2곳·카탈로그 차단·설정 이동 |
| A-P1-04 | 1GB 부족 | 과업 중 차단 | 사전 경고·추천 데이터·파일럿 상한 재검토 |

# 17. 실행 시작 체크리스트

- 현재 public v1.1 해시·QR·브라우저 상태 확인

- v2 정본·D13~D18·PLAN v2 일치 확인

- 작업 트리와 사용자 변경 확인

- 기존 279개 검사 기준선 재현 가능 여부 확인

- R3 전용 실패 검사를 먼저 작성하고 음성 대조

- v2 소스 파일을 새 버전으로 생성

- R3 구현→표적 검사→전체 회귀→공개 검증

- 검증 즉시 R4로 연속 진행

# 18. 완료 후 남길 증거

- 릴리스 ID·source revision·표시 버전

- 소스·배포물·공개 readback SHA-256

- 전용 검사와 전체 회귀 숫자

- 공개 HTTP 3회와 브라우저 화면

- QR 이미지 해시·디코딩 URL

- 실제 서버·기기·OS·시간·검증 결과

- 지갑·추천 정상·음성 사건 ID

- 잘라낸 범위와 이유

- 직전 롤백 후보 해시

# 19. 다음 행동

실행의 첫 칸은 R3-ui-truth다. 대한민국·서울 허구 항목을 제거하고, 실제 가동 서버만 표시할 수 있는 카탈로그 계약과 보호 상태 5단계를 v2 화면에 적용한다. 이 릴리스는 실제 서버가 없어도 공개 가능하며, 새 기획을 사용자가 가장 빨리 화면에서 확인하는 변화다.