FreeFlexVPN

사업계획서

월정액이 부담스러운 사용자를 위한 종량제 기반 무료 VPN 서비스

문서 버전   v1.0

작성일   2026년 7월 31일

서비스명   FreeFlexVPN

문서 성격   기획 확정 전 검토용 — 수치의 등급 구분은 §9 참조

# 목차

1. 요약 (Executive Summary)

2. 배경과 문제 정의

3. 서비스 정의

4. 목표 고객

5. 수익 모델

6. 원가 구조

7. 경쟁 환경과 차별점

8. 리스크와 대응

9. 법규·규제 검토

10. 검증 계획과 KPI

11. 예산

12. 확정사항과 추가 의사결정

부록. 근거 자료

# 1. 요약 (Executive Summary)

FreeFlexVPN은 회원 1인당 월 1GB를 무료로 제공하고, 더 필요한 사용자에게는 약정 없이 필요한 만큼만 충전해 쓰는 데이터팩을 파는 VPN 서비스다. 기존 소비자 VPN이 모두 "무제한 데이터 + 기간 정액"으로 수렴해 있는 시장에서, 데이터를 단위로 파는 사업자는 조사한 27곳 중 3곳뿐이었다. 이 빈 자리가 이 기획의 출발점이다.

서비스의 기술 요소는 전부 검증된 오픈소스로 대체 가능하다. 새로 개발할 코드는 랜딩페이지와 안내문 정도이며, 그 결과 최소 1일(실작업 6~9시간) 안에 접속 가능한 서비스를 열 수 있다. 인프라 원가는 트래픽 1GB당 약 2.94원으로, 매출 대비 3~6% 수준에 불과하다. 즉 이 사업의 손익을 결정하는 것은 서버비가 아니라 유료 전환율과 문의 자동화율이다.

핵심 수치 5개 무료 제공량: 1인 월 1GB · 유료는 충전식 데이터팩(만료 없음) 5종 인프라 원가: 2.94원/GB (목적지 20개국 분산, 월 200TB 기준) 서비스 오픈 최소 기간: 기술적 1일 / 현실적 3일 / 안전한 공개 7일 초기 현금: 약 30만원 (서버·도메인·AI 도구 1개월·예비비 포함) 수익 시나리오: 회원 1만명 · 유료 전환 5% · ARPU 5,000원 → 월 이익 약 212만원

# 2. 배경과 문제 정의

## 2.1 소비자가 실제로 부담을 느끼는 지점

VPN 요금제의 부담은 월 요금 자체가 아니다. 주요 사업자 27곳의 공식 가격 페이지를 확인한 결과, 부담의 실체는 두 가지였다.

- 장기약정 선불 — 광고되는 최저가는 대부분 24~36개월 선불 조건이다. 월 3,000원처럼 보이지만 실제로는 한 번에 8~10만원을 결제해야 한다.

- 갱신가 인상 — 첫 결제가와 갱신가의 격차가 크다. 아래 표는 조사에서 확인된 실제 인상률이다.

| 사업자 | 장기약정 월환산(첫 결제) | 갱신가 월환산 | 인상률 |
| --- | --- | --- | --- |
| NordVPN Basic | $3.49 | $11.59 | +232% |
| Hotspot Shield | $2.42 | $8.00 | +231% |
| ExpressVPN Basic | $3.49 | $8.33 | +139% |
| CyberGhost | $2.19 | $4.75 | +117% |
| Norton VPN | $3.33 | $6.67 | +100% |
| PureVPN Standard | $2.15 | $4.00 | +86% |
| Mullvad / Windscribe | €5 / $5.75 | 동일 | 0% |

출처: 각 사 공식 가격 페이지 실측 (2026-07-30 확인)

## 2.2 종량제 시장은 비어 있다

데이터를 GB 단위로 파는 소비자 VPN은 조사 대상 27곳 중 Speedify, Windscribe, Astrill 세 곳뿐이었고, 그마저도 본 상품이 아니라 부가 라인이었다. 반면 인접 시장에서는 종량제가 이미 표준이다. 레지덴셜 프록시는 GB당 $0.80~7.35에 팔리고, 여행용 eSIM은 GB당 $3.30~12.00, 국내 통신사 데이터 충전은 1GB에 15,000원이다. 소비자는 "급할 때 소량"에 대해 높은 단가를 지불할 의사가 있다.

| 구분 | 상품 | GB당 단가(원) |
| --- | --- | --- |
| 우리 원가 | 20개국 분산 · 월 200TB | 2.94 |
| VPN 종량 최저 | Speedify 라우터 1TB 플랜 | 37 |
| VPN 종량 실사례 | Windscribe Build-a-Plan / Astrill VIP | 147 |
| 데이터센터 프록시 | DataImpulse | 662 ~ 735 |
| 레지덴셜 프록시 | IPRoyal · DataImpulse 최저가 | 1,176 ~ 1,470 |
| 여행 eSIM (대용량) | Airalo 20GB / 365일 | 4,851 |
| 여행 eSIM (소량) | Airalo 1GB / 7일 | 12,495 |
| 국내 통신사 충전 | KB Liiv M 1GB / 12개월 | 15,000 |

여기서 도출되는 포지셔닝 가격으로 이기려 하지 않는다. 장기약정 무제한(월 4,400원 상당)보다 GB당 싸게 만들 수는 없다. 이기는 지점은 세 가지다 — 약정 없음, 자동결제 없음, 구매한 데이터 만료 없음. 타깃은 "월 20GB 이하 사용자 + 선불·자동갱신을 거부하는 사용자"로 명확히 좁힌다.

# 3. 서비스 정의

## 3.1 한 문장 정의

“가입하면 매달 1GB가 무료이고, 더 필요할 때 필요한 만큼만 충전하며, 충전 용량은 만료 없이 남는 VPN.”

## 3.2 제공 내용

| 구분 | 무료 | 충전 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 월 데이터 | 1GB (매월 리셋, 이월 없음) | 충전량 소진 시까지 (만료 없음) |
| 접속 국가 | 기본 3개국 | 8~20개국 |
| 동시 기기 | 2대 | 2대 |
| 속도 | 제한 없음(공정사용 범위) | 제한 없음 |
| 클라이언트 | 공식 WireGuard 앱 + 설정 QR | 동일 |
| 고객 응대 | 없음 — 봇 자동응답 + 문서 | 없음 (동일) |
| 가입 조건 | 이메일 또는 휴대폰 인증 | 동일 |

고객 응대를 두지 않는 것은 원가 설계의 핵심이다. 앞선 산정에서 고객지원 인건비는 무료 요금제 총비용의 절반가량을 차지했다. 문의를 처리하는 대신 문의가 생기지 않는 온보딩(QR 한 장 + 자동응답 봇 + 문서)에 투자한다.

## 3.3 단계별 확장 계획

| 단계 | 내용 | 검증 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (0~1개월) | 무료 1GB · 일본 노드 1대 · 초대제 100명 | 접속 성공률, 1인당 실사용량, 다중계정 비율 |
| 2단계 (1~3개월) | 공개 오픈 · 3개국 · 휴대폰 인증 · 남용 차단 | 월 +1,000명 성장 가능성, 남용 패턴 |
| 3단계 (3~6개월) | 충전식 데이터팩 도입 · 결제 연동 · 8개국 | 유료 전환율, ARPU, 지불의사(WTP) |
| 4단계 (6개월~) | 20개국 확장 · 국가 선택 UI · 기간권 | 체감 가치 대비 원가 증가분 |

# 4. 목표 고객

- VPN이 상시가 아니라 상황별 도구인 라이트 사용자 — 해외여행, 공용 Wi-Fi, 지역 제한 콘텐츠 등 필요할 때만 접속하며 월 사용량이 대체로 10GB 이하인 층.

- 2년 선불 결제에 거부감이 있는 사용자 — 최저가 광고를 보고 들어갔다가 10만원 결제 화면에서 이탈하는 층.

- 자동갱신 함정을 경험한 사용자 — 갱신가가 2~3배로 뛰는 구조를 겪었거나 알고 있는 층.

- 특정 시점에만 필요한 사용자 — 해외여행, 공용 Wi-Fi, 출장, 스포츠 중계, 지역 제한 콘텐츠 등. 필요할 때만 충전하는 수요.

- 무료로 먼저 써보고 판단하려는 사용자 — 월 1GB 무료가 이 층의 진입 장벽을 0으로 만들고, 필요가 생긴 순간 자연스럽게 충전으로 이어지게 한다.

타깃이 아닌 층 (명시적 제외) 월 50GB 이상 사용하는 헤비 사용자 — 장기약정 무제한이 명백히 유리하다. 이 층에는 오히려 “월정액이 유리합니다”라고 안내하고 전환시킨다. 스트리밍 차단 회피가 주목적인 사용자 — 데이터센터 IP만 사용하므로 넷플릭스 등의 우회는 보장하지 않는다. 레지덴셜 IP는 규제 리스크(2026년 NetNut·IPIDEA 압류)로 채택하지 않는다. 검열 우회가 필요한 국가의 사용자 — 위장 프로토콜·노드 교체 운영비가 별도로 필요하므로 1차 범위에서 제외한다.

# 5. 수익 모델

## 5.1 충전식 데이터팩 (제안)

| 팩 | 용량 | 가격 | GB당 | 원가 | PG수수료 | 공헌이익 | 마진율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 맛보기 | 3GB | 1,500원 | 500원 | 9원 | 56원 | 1,435원 | 95.7% |
| 라이트(추천) | 10GB | 3,900원 | 390원 | 29원 | 146원 | 3,725원 | 95.5% |
| 스탠다드 | 30GB | 8,900원 | 297원 | 88원 | 333원 | 8,479원 | 95.3% |
| 빅 | 100GB | 19,900원 | 199원 | 294원 | 744원 | 18,862원 | 94.8% |
| 벌크 | 300GB | 39,900원 | 133원 | 882원 | 1,492원 | 37,525원 | 94.0% |

볼륨 할인 배수 3.8배(500원 → 133원)로, 프록시·eSIM 업계 표준 3~4배와 일치한다. 5배를 넘기면 소량 구매자가 손해 보는 인상을 받고, 1.5배 이하이면 대량 구매 유인이 사라진다.

### 부가 상품

- 기간권: 1일 무제한 1,900원 / 주말 3일 무제한 3,900원 — 여행·스포츠 중계 수요. AirVPN 3일권 €2가 시장의 유일한 선례다.

- 데이터 만료 없음 — IPRoyal·DataImpulse가 저가 경쟁의 핵심 무기로 쓰는 정책. eSIM·통신사는 모두 만료가 있으므로 명확한 차별점이 된다.

## 5.2 손익분기 — 어디까지 종량제가 유리한가

| 월 사용량 | 종량제(최적 조합) | 월정액 1개월권 | 장기약정 월환산 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3GB | 1,500원 | 19,040원 | 4,400원 | 종량제 유리 |
| 10GB | 3,900원 | 19,040원 | 4,400원 | 종량제 유리 |
| 20GB | 7,800원 | 19,040원 | 4,400원 | 1개월권 대비 유리 |
| 50GB | 16,700원 | 19,040원 | 4,400원 | 1개월권 대비 유리 |
| 100GB | 19,900원 | 19,040원 | 4,400원 | 월정액 유리 |

※ 장기약정 4,400원은 24개월 선불(약 10만원)을 12개월로 나눈 값이며, 갱신 시 2~3배로 오른다. 표의 “월정액 유리” 판정은 이 조건을 감수한 경우에만 성립한다.

## 5.3 수익 시뮬레이션 (회원 1만명 기준)

| 유료 전환율 | 결제 인원 | ARPU | 월 매출 | 트래픽 | 인프라 | 월 이익 | 이익률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3% | 300명 | 4,000원 | 120만원 | 14TB | 41,160원 | 91만원 | 76% |
| 5% | 500명 | 5,000원 | 250만원 | 18TB | 52,920원 | 215만원 | 86% |
| 8% | 800명 | 6,000원 | 480만원 | 26TB | 76,440원 | 434만원 | 91% |
| 12% | 1,200명 | 8,000원 | 960만원 | 42TB | 123,480원 | 892만원 | 93% |

고정비 20만원(가입 인증 SMS·도메인·예비비) 반영. 인프라 원가가 매출의 3~6%에 그치므로, 손익을 결정하는 변수는 전환율 하나다.

# 6. 원가 구조

## 6.1 트래픽 단가는 국가가 결정한다

서버 본체 가격은 어느 나라든 월 5,000~1만원으로 비슷하다. 원가를 가르는 것은 "그 나라에 트래픽 무제한 상품이 있는가" 하나이며, 같은 트래픽에 최대 108배 차이가 난다.

| 등급 | 월 24TB 처리 비용 | 해당 국가 |
| --- | --- | --- |
| S | 4,941 ~ 6,674원 | 스위스, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 폴란드, 캐나다 |
| A | 15,480 ~ 22,000원 | 일본, 싱가포르, 인도, 호주, 핀란드, 포르투갈 |
| B | 45,000 ~ 96,000원 | 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 스웨덴, 오스트리아 등 유럽 다수 |
| C | 345,450원 | 멕시코, 칠레, 남아공, 대한민국 |
| D | 515,970 ~ 535,065원 | 인도네시아, 터키, 태국, 홍콩, 말레이시아, 중남미 |

한국에 서버를 두지 않는다 한국 exit 노드는 Vultr 서울 기준 월 34.5만원(24TB)으로 일본의 약 22배다. 국내 클라우드 종량제(90원/GB)로 하면 월 216만원까지 뛴다. 서울↔도쿄 지연은 30~40ms로 체감 차이가 거의 없다. “Korea”는 브랜드로만 쓰고 물리 노드는 일본·유럽·미국에 둔다.

## 6.2 목적지 20개국 분산 시 원가

상용 VPN 3사(Proton·CyberGhost·NordVPN)의 국가별 서버 배치 대수를 대리지표로 트래픽 비중을 추정하면, 미국이 약 40%, 상위 5개국이 65~67%, 상위 10개국이 약 85%를 차지한다. 이 비중대로 월 200TB(회원 1만명 × 20GB)를 분산했을 때 구성별 비용은 다음과 같다.

| 구성 | 노드 수 | 월 비용 | 연 비용 | 1인당 월 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최저가 (fair-use 라인 포함) | 22대 | 402,772원 | 483만원 | 40.3원 | 약관 리스크 있음 |
| 안전 (권장) | 22대 | 588,257원 | 706만원 | 58.8원 | 계약 명시 용량만 사용 |
| 집중 (상위 8개국) | 10대 | 288,787원 | 347만원 | 28.9원 | 하위 12개국 트래픽 흡수 |

하위 12개국은 전체 트래픽의 20.2%만 차지하면서 비용의 51%를 소비한다. 노드 1대의 최소 비용이 트래픽과 무관하게 발생하기 때문이다. 국가 수를 늘릴지는 체감 가치의 문제이지 기술 문제가 아니다.

## 6.3 성장에 따른 비용 (무료 단계, 1인 1GB 상한)

| 시점 | 회원 | 트래픽 | 피크 | 노드 | 월 비용 | 1인당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1개월 | 1,000명 | 1.0TB | 9Mbps | 1대 | 46,931원 | 46.9원 |
| 6개월 | 6,000명 | 6.0TB | 56Mbps | 1대 | 46,931원 | 7.8원 |
| 11개월 | 11,000명 | 11.0TB | 102Mbps | 1대 | 46,931원 | 4.3원 |
| 24개월 | 24,000명 | 24.0TB | 222Mbps | 2대 | 60,480원 | 2.5원 |
| 36개월 | 36,000명 | 36.0TB | 333Mbps | 2대 | 60,480원 | 1.7원 |

연간 합계: 1년차 563,172원 · 2년차 603,819원 · 3년차 725,760원 (3년 누적 약 189만원). 회원이 36배 늘 때 비용은 약 1.3배만 증가한다.

# 7. 경쟁 환경과 차별점

| 항목 | 기존 메이저 VPN | FreeFlexVPN |
| --- | --- | --- |
| 과금 구조 | 기간 정액 (무제한 데이터) | 무료 1GB + 충전식 종량제 |
| 최소 결제 | 1개월권 1.2~1.9만원 / 장기약정 8~10만원 선불 | 1,500원 (3GB) |
| 약정 | 최저가는 24~36개월 선불 조건 | 없음 |
| 자동결제 | 기본값, 갱신 시 2~3배 인상 | 없음 (충전식) |
| 데이터 만료 | 해당 없음(기간제) | 없음 (충전분 영구) |
| 무료 체험 | 없음 또는 2~10GB | 월 1GB 상시 |
| 고객 응대 | 이메일·챗 지원 | 없음 (봇 자동응답) |
| 스트리밍 우회 | 주요 소구점 | 보장하지 않음 (명시) |

정직성을 상품화한다 월 50GB를 넘는 사용자에게는 앱에서 먼저 “월정액이 유리합니다”라고 알린다. 손해 보는 순간을 알려주는 것이 종량제 신뢰의 근거가 된다. 스트리밍 차단 회피를 보장하지 않는다고 먼저 밝힌다. 무료 VPN이 신뢰를 잃는 가장 흔한 경로가 과장 광고다. “노로그”를 광고 문구로 쓰지 않는다 — 통신비밀보호법상 보관 의무의 적용 범위를 확인하기 전까지는 검증되지 않은 주장이다.

# 8. 리스크와 대응

| # | 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 무료 VPN 남용(스팸·저작권 침해)으로 호스터 abuse 신고 → 계정 정지 | 서비스 전면 중단 | 25번 포트·P2P 기본 차단, 동시 기기 2대 제한, 예비 노드 확보, 공급자 2곳 이상 분산 |
| R2 | 다중계정으로 1GB 상한 무력화 | 트래픽 최대 10배 | 휴대폰 인증(20원/건) 도입. 1만명 기준 일회성 20만원 |
| R3 | 호스터 약관이 상용/무료 VPN 재판매를 금지 | 노드 이전 필요 | P0 단계에서 각 호스터에 서면 질의·답변 보관 |
| R4 | 통신비밀보호법상 자료 보관 의무의 VPN 적용 여부 미확인 | 노로그 정책과 충돌 | 유료화 전 변호사 1회 자문(30~60만원). 그 전까지 노로그를 광고에 쓰지 않음 |
| R5 | “데이터 만료 없음”이 이연수익(부채)으로 누적 | 현금흐름 왜곡 | 약관에 “1년 이상 미접속 계정은 안내 후 소멸” 조항 명시 |
| R6 | 저가 다국적 호스터의 폐업 | 노드 소실 | PQ.Hosting은 2026-05-30 폐업. 항상 2개 공급자 분산 + 설정 자동 마이그레이션 |
| R7 | 1인당 트래픽·전환율 추정치가 실제와 크게 다름 | 원가·수익 전망 붕괴 | 파일럿 100~200명 1~2개월 계측으로 추정치 3개를 실측으로 교체 |

# 9. 법규·규제 검토

## 9.1 무과금 단계에서의 의무

| 항목 | 적용 여부 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 부가통신사업 신고 | 면제 | 자본금 1억원 이하 인터넷 부가통신역무는 신고 면제 (전기통신사업법 제22조) |
| 통신판매업 신고 | 불필요 | 판매 행위가 없음. 유료화 시 발생(등록면허세 연 40,500원) |
| 개인정보처리방침 게시 | 필요 | 개인정보 보호법 제30조 |
| 국외이전 고지 | 필요 | 해외 서버 사용 — 이전국가·수령자·목적·보유기간 고지 |
| 접속기록 1년 보관 | 필요 | 개인정보처리시스템(회원DB·관리자 콘솔) 기준. VPN 트래픽 로그와는 별개 |
| ISMS 인증 | 비대상 | 매출 100억원 또는 일평균 이용자 100만명 미만 |

## 9.2 유료화 시 추가되는 의무

- 통신판매업 신고 — 6개월 거래 20회 또는 1,200만원 초과 시 의무. 등록면허세 연 40,500원 반복.

- PG 계약 — 국내 카드 수수료 3.2~3.4% + 수수료 VAT. 가입비 0~55만원, 연관리비 11만원(프로모션 면제 가능).

- 부가가치세 — 결제금액의 1/11. 종량제 소액결제 구조에서는 건당 정액 수수료의 영향이 크므로 PG 조건 확인 필요.

## 9.3 해외 법인 운영을 검토했으나 채택하지 않는 이유

해외 법인(미국 와이오밍 LLC 등)으로 운영해도 한국 이용자를 대상으로 하는 이상 ① 부가가치세 간편사업자등록(매출 기준선 없음), ② 개인정보보호법 역외적용, ③ 전자상거래법이 그대로 적용된다. 반대로 창업자가 한국 거주자이면 해외직접투자 사전신고, 해외금융계좌 신고, CFC 유보소득 배당간주, 실질적 관리장소 내국법인 간주라는 네 가지 의무가 새로 생긴다. 비용 측면에서도 유료 1,000명 기준 연 609만원(한국 개인사업자) 대 1,325만원(미국 LLC + Stripe)으로 약 2.17배 불리하다.

법률 자문 아님 본 장의 내용은 공개 자료 기반 사실 정리이며 법률·세무 자문이 아니다. VPN이 부가가치세법상 “클라우드컴퓨팅서비스”에 포섭되는지에 대한 국세청 유권해석은 확인하지 못했다(추정). 유료화 결정 시점에 세무·법무 전문가 확인을 반드시 선행한다.

# 10. 검증 계획과 KPI

## 10.1 지금 추정치인 것 — 반드시 실측으로 바꿔야 할 3개

| 지표 | 현재 가정 | 왜 위험한가 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1인당 월 트래픽 | 2GB 상한 / 실사용 1.4GB | 2배가 되면 노드 수도 2배 | 파일럿 100~200명 · 4~6주 계측 |
| 유료 전환율 | 3~5% | 손익 전체를 좌우 | 충전팩 도입 후 8주 관찰 |
| 다중계정 비율 | 휴대폰 인증으로 억제 가능 | 상한제 자체가 무력화됨 | 가입 IP·기기 지문 중복률 계측 |

## 10.2 단계별 KPI

| 단계 | 핵심 KPI | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 파일럿 | 접속 성공률 / 1인당 실사용 GB / 문의 건수 | 성공률 95% 이상, 문의 0.05건/인·월 이하 |
| 2단계 공개 | 월 신규 가입 / 이탈률 / abuse 신고 건수 | 월 +1,000명, abuse 신고 0건 |
| 3단계 유료화 | 유료 전환율 / ARPU / 재충전율 | 전환 3% 이상, 재충전 40% 이상 |
| 4단계 확장 | 국가별 선택 비중 / 원가 대비 매출 | 인프라 원가 매출의 10% 이하 유지 |

## 10.3 증거 등급 규율

본 기획서의 모든 수치는 아래 세 등급으로 구분된다. 등급을 섞어 읽으면 계획이 틀린다.

- 실측 — 2026년 7월 31일 공급자 공개 가격표 또는 공식 문서에서 직접 확인한 값 (서버 단가, 경쟁사 요금, 법령 기준).

- 추정 — 실측 단가에 가정(1인당 트래픽, 전환율, 티켓률)을 곱해 계산한 값. 우리 서비스의 실측이 아니다.

- 미확인 — 공개 자료로 확인하지 못한 항목 (호스터의 VPN 허용 여부, 통신비밀보호법 적용 범위, 일부 국가 대용량 단가).

본 기획 시점에서 증명된 것과 증명되지 않은 것 증명된 것: 공급자 공개 단가, 경쟁사 요금 구조, 법령상 신고 기준, 오픈소스 스택의 기능 범위. 증명되지 않은 것: 실제 서버를 띄우고 부하를 준 결과. 본 문서 작성 시점까지 서버 실행·배포·부하 테스트는 수행하지 않았다. 따라서 원가·기간 수치는 “공개 단가 실측 + 모델 계산” 등급이며, 1단계 파일럿을 거쳐야 “로컬 검증” 이상으로 올라간다.

# 11. 예산

## 11.1 초기 1회 비용

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI 개발 도구 1개월 | 29,000 ~ 147,000원 | Claude Pro $20 / Max $100 |
| 도메인 1년 | 16,000원 | Cloudflare Registrar 원가 |
| 서버 2대 1개월 | 22,085원 | 일본 exit + 패널 |
| 베타 인증 SMS 50건 | 1,000원 | 20원/건 |
| 예비비 | 50,000원 |  |
| 합계 | 약 120,000 ~ 240,000원 | 여유 포함 30만원 권장 |

## 11.2 월 운영비 (무료 단계)

| 회원 규모 | 노드 | 월 비용 | 1인당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000명 | 2대 | 46,931원 | 46.9원 |
| 12,000명 | 3대 | 60,480원 | 5.0원 |
| 36,000명 | 5대 | 87,579원 | 2.4원 |

## 11.3 유료화 단계 월 운영비 (회원 1만명 · 1인 20GB)

| 구성 | 월 인프라 | 결제수수료(전환 5%) | 고정비 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 집중 8개국 | 288,787원 | 93,500원 | 200,000원 | 582,287원 |
| 안전 20개국 | 588,257원 | 93,500원 | 200,000원 | 881,757원 |

# 12. 확정사항과 추가 의사결정

- 국가 범위 — 8개국(월 28.9만원)으로 시작할 것인가, 20개국(월 58.8만원)으로 갈 것인가. 하위 12개국은 트래픽 20%에 비용 51%를 쓴다.

- 무료 상한(확정) — 월 1GB로 운영한다. 라이트 사용자의 진입 장벽은 낮추되 무료 트래픽 비용과 다중계정 남용을 제한하고, 추가 수요는 무기한 충전 용량으로 전환한다.

- 인증 방식 — 1일차부터 휴대폰 인증인가, 이메일로 시작하고 남용이 보이면 도입인가. 전자는 오픈이 하루 늦어질 수 있다.

- 유료화 시점 — 무료 회원 몇 명부터 충전팩을 붙일 것인가. 전환율 검증에는 최소 1,000명 이상의 모수가 필요하다.

- 사업자 형태 — 무과금 유지 중에는 사업자 없이 가능하나, 유료화 시 개인사업자로 갈 것인가. 해외 법인은 비용·의무 양면에서 불리하다는 것이 §9.3의 결론이다.

# 부록. 근거 자료

본 기획서의 수치는 2026년 7월 31일 기준 아래 출처에서 직접 확인했다. 상세 표와 계산식은 별첨 산출물(HTML 계산서 6종)에 수록되어 있다.

| 영역 | 주요 출처 |
| --- | --- |
| 서버·트래픽 단가 | Hetzner, Contabo, OVHcloud, Vultr, Akamai(Linode), AWS Lightsail, 1GServers, NovoServe, server.net, Infomaniak, 카카오클라우드, Cafe24 IDC |
| 경쟁사 요금 | NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, Proton, Mullvad, CyberGhost, PIA, Windscribe, TunnelBear, PrivadoVPN, Hotspot Shield, PureVPN, Ivacy, Speedify, ZoogVPN, AirVPN, OVPN, Perfect Privacy, Astrill, Norton, Bitdefender 등 27곳 |
| 종량제 단가 | Speedify, Windscribe Build-a-Plan, Astrill VIP, IPRoyal, DataImpulse, Decodo, SOAX, Oxylabs, Bright Data, Airalo, Nomad, KB Liiv M |
| 목적지 비중 | Proton VPN 서버 목록, CyberGhost 서버 목록, NordVPN(제3자 집계), IPinfo VPN 위치 불일치 실측 리포트 |
| 법규 | 과기정통부 부가통신사업 신고 안내, 전자상거래법, 개인정보 보호법, 국제조세조정법, 외국환거래법 관련 로펌 뉴스레터(김·장, 세종, 신&김) |
| 기술 스택 | Remnawave, 3x-ui, WireGuard(Netgate·Netmaker 벤치마크), Uptime Kuma, Cloudflare |